**Объекты улично - дорожной сети Запорожского сельского поселения Темрюкского района, на которых планируется выполнение ремонтных работ и сроки их проведения.**

1полугодие

1.Текущий ремонт ул.Приморская от ул. Степной до дома №18 в п.Ильич – (585 м), июнь

2. Текущий ремонт пер.Советский от ул. Таманской Дивизии до ул.Плоткина в ст-це Запорожской (156м), июнь

3. Текущий ремонт ул.Береговой от пер. Пионерского до дома №9 в ст-це Запорожской (100 м), июнь

4.Текущий ремонт пер.Пионерского от дома №12 до ул.Береговой в ст-це Запорожской (90 м), июнь

5. Текущий ремонт ул.Набережной от пер.Лазурный до ПК 3+92 (392 м), в пос.Ильич, июнь

6. Укрепление обочин по ул.Калинина от ПК 0+00 (дом №6/2) до ПК 4+90 (ул.Заводская) в п.Красноармейском, апрель