Объекты улично - дорожной сети

Запорожского сельского поселения Темрюкского района,

на которых планируется выполнение ремонтных работ и сроки их проведения.

1. Поселок Ильич –ремонт пешеходной дорожки по улице Ленина к МБДОУ СОШ № 17, с 31.10.- по 14.11.2017;
2. Поселок Гаркуша – текущий ремонт улицы Набережная, протяженностью- 180 м., с 01.11 по 28.11.2017;
3. Станица Запорожская – текущий ремонт пер. Мира, протяженностью 200 м., с 08.11. по 28.11. 2017;

ремонт тротуара по улице Ленина, с 20.11. по 04.12.2017;

4. Поселок Красноармейский –текущий ремонт улицы Калинина, протяженностью 490 метров, с 02.10. по 02.11.2017;

ремонт пешеходной дорожки по улице Кирова к МБДОУ ДС №50, с 31.10 по 14.11. 2017.